AGENDA PENGERJAAN

SPRINT 2 — Maleo SIAKAD

Guru: Input Absensi + Input Materi + Fitur Lanjutan

Selasa, 5 Mei 2026  |  Remote via GitHub  |  Valdi (Backend) & Cano (Frontend)

| 👨‍💻 Valdi — Backend Sprint 2 Focus: Backend untuk input absensi guru, backend modul materi, backend tugas (PR) | 👩‍💻 Cano — Frontend Sprint 2 Focus: UI input absensi guru, UI materi (tree view), UI tugas, kalender akademik |
| --- | --- |

📋 PM: PM: 'Itu masih kurang keknya soal gimana guru input absensi, input materi dan tambahan dari feature request?'

ℹ Respons: Sprint 1 menyelesaikan fondasi Admin + Auth. Sprint 2 ini fokus pada pengalaman GURU: input absensi harian, kelola materi pembelajaran, dan buat tugas siswa — sesuai catatan PM dan Feature Request v1.

# Konteks Sprint 2 — Apa yang Sudah & Apa yang Harus Dikerjakan

| Item | Detail |
| --- | --- |
| Sprint 1 — Selesai | Schema DB (isDefaultPassword, kode), Auth force change password, Fix 404 Hub guru, Modal force change password, Dashboard Hub guru dinamis |
| Sprint 2 — Target Hari Ini | Input absensi guru (backend + frontend), Backend modul materi, Backend tugas, UI tree view modul, UI form tugas |
| Dari PM — Disorot | Input absensi guru, Input materi ajar — ini yang belum ada dan paling kritikal untuk guru relawan Maleo |
| Dari Feature Request v1 | Modul pembelajaran (5 modul → 7 pertemuan → 2 materi), Tugas/PR, Kalender akademik (blocker absensi akurat) |
| Ketergantungan | Valdi harus selesai backend input absensi sebelum jam 12 → Cano bisa integrasi form absensi siang |

VALDI — Backend Sprint 2 ¦ Backend: Input Absensi + Modul Materi + Tugas

⚠ Prioritas hari ini: Backend input absensi guru HARUS selesai lebih dulu — ini yang paling kritikal dan menjadi blocker Cano untuk integrasi form.

## TASK V-1  —  API Input Absensi Guru (Batch per Kelas)

Guru tidak input absen satu per satu siswa via form — mereka membutuhkan satu endpoint yang bisa menerima data seluruh kelas sekaligus (bulk/batch). Ini lebih efisien dan realistis untuk penggunaan harian.

| 09:00 — 11:30 | POST /api/attendances/bulk — Input absensi satu kelas sekaligus |
| --- | --- |
| 📋 Steps | 1. Buka api/routes/attendances.route.ts 2. Tambah endpoint baru di bawah route yang sudah ada: POST /api/attendances/bulk - Akses: teacher + admin + super_admin - Body: { classId, date, records: [{ studentId, status, note }] } - Logic: a. Validasi classId ada di DB b. Cek hari ini bukan hari libur (join AcademicCalendar jika sudah ada) c. Cek apakah sudah ada record absen untuk classId + date ini → Jika sudah ada: return 400 "Absensi kelas ini sudah diinput hari ini" → Jika belum: lanjut d. prisma.attendance.createMany({ data: records.map(...) }) e. Return: { success: true, message: "Absensi berhasil disimpan", count: records.length } 3. Tambah endpoint GET /api/attendances/by-class?classId=X&date=YYYY-MM-DD - Kembalikan daftar siswa + status absen untuk kelas dan tanggal tertentu - Jika belum ada record: kembalikan list siswa dengan status null (default hadir) 4. Test dengan Thunder Client/Postman: POST /api/attendances/bulk { "classId": 1, "date": "2026-05-05", "records": [ {"studentId": 1, "status": "hadir", "note": null}, {"studentId": 2, "status": "sakit", "note": "Demam"} ] } 📦 Deliverable: Endpoint POST /api/attendances/bulk berjalan. Endpoint GET /api/attendances/by-class berjalan. Test via Postman berhasil. |

// Tambahkan di attendances.route.ts setelah route yang ada: const bulkSchema = z.object({ classId: z.number().int().positive(), date: z.string().min(1, 'Tanggal wajib diisi'), records: z.array(z.object({ studentId: z.number().int().positive(), status: z.enum(['hadir','izin','sakit','alpa']), note: z.string().nullable().optional() })).min(1, 'Minimal 1 siswa') }); router.post('/bulk', verifyJWT, checkRole('super_admin','admin','teacher'), validate(bulkSchema), async (req: AuthRequest, res: Response) => { const { classId, date, records } = req.body; // Cek duplikat: jika hari ini sudah diabsen const existing = await prisma.attendance.findFirst({ where: { date: new Date(date), student: { classId } } }); if (existing) { return res.status(400).json({ success: false, message: 'Absensi kelas ini sudah diinput untuk tanggal ini' }); } const data = records.map((r: any) => ({ ...r, date: new Date(date), note: r.note ¦¦ null })); await prisma.attendance.createMany({ data }); res.status(201).json({ success: true, message: `Absensi ${records.length} siswa berhasil disimpan`, count: records.length }); } ); // GET by class router.get('/by-class', verifyJWT, async (req, res) => { const { classId, date } = req.query; const students = await prisma.student.findMany({ where: { classId: Number(classId), status: 'active' }, include: { attendances: { where: { date: new Date(String(date)) }, take: 1 } }, orderBy: { name: 'asc' } }); const result = students.map(s => ({ studentId: s.id, name: s.name, nis: s.nis, status: s.attendances[0]?.status ?? null, note: s.attendances[0]?.note ?? null })); res.json({ success: true, data: result }); });

// PUSH setelah Task V-1 selesai: git add api/routes/attendances.route.ts git commit -m "feat: bulk attendance endpoint + get-by-class - Sprint2" git push origin feature/sprint2-backend // Beritahu Cano: 'Endpoint absensi sudah push, bisa integrasi form'

## TASK V-2  —  Backend Modul Materi Pembelajaran

Buat route untuk CRUD modul, pertemuan (session), dan materi. Ini yang memungkinkan guru mengelola konten pembelajaran secara terstruktur.

| 11:30 — 14:30 | Route: /api/modules, /api/sessions, /api/materials |
| --- | --- |
| 📋 Steps | 1. Buat file baru: api/routes/modules.route.ts Endpoints: GET /api/modules?subjectId=X → daftar modul guru ini POST /api/modules → buat modul baru PUT /api/modules/:id → edit modul DELETE /api/modules/:id → hapus modul 2. Buat file baru: api/routes/sessions.route.ts Endpoints: GET /api/sessions?moduleId=X → daftar pertemuan dalam modul POST /api/sessions → buat pertemuan baru PUT /api/sessions/:id → edit pertemuan DELETE /api/sessions/:id → hapus pertemuan 3. Buat file baru: api/routes/materials.route.ts Endpoints: GET /api/materials?sessionId=X → daftar materi dalam pertemuan POST /api/materials → tambah materi (title, type, fileUrl) PUT /api/materials/:id → edit materi DELETE /api/materials/:id → hapus materi 4. Daftarkan semua route baru di api/index.ts: import modulesRouter from './routes/modules.route'; import sessionsRouter from './routes/sessions.route'; import materialsRouter from './routes/materials.route'; app.use('/api/modules', modulesRouter); app.use('/api/sessions', sessionsRouter); app.use('/api/materials', materialsRouter); 📦 Deliverable: 3 file route baru selesai dan terdaftar di index.ts. GET /api/modules mengembalikan data. Test Postman berhasil. |

## TASK V-3  —  Backend Tugas (Assignment) + Submission

Guru perlu bisa membuat tugas yang terhubung ke pertemuan. Siswa mengumpulkan, guru menilai. Buat tabel dan route-nya.

| 14:30 — 17:00 | Route: /api/assignments + /api/submissions |
| --- | --- |
| 📋 Steps | 1. Update prisma/schema.prisma — tambah 2 model baru: model Assignment { id Int @id @default(autoincrement()) title String description String deadline DateTime fileUrl String? sessionId Int? @map("session_id") subjectId Int @map("subject_id") teacherId Int @map("teacher_id") createdAt DateTime @default(now()) @map("created_at") updatedAt DateTime @updatedAt @map("updated_at") teacher Teacher @relation(fields: [teacherId], references: [id]) subject Subject @relation(fields: [subjectId], references: [id]) submissions AssignmentSubmission[] @@map("assignments") } model AssignmentSubmission { id Int @id @default(autoincrement()) assignmentId Int @map("assignment_id") studentId Int @map("student_id") fileUrl String? note String? submittedAt DateTime? @map("submitted_at") score Float? feedback String? createdAt DateTime @default(now()) @map("created_at") assignment Assignment @relation(fields: [assignmentId], references: [id]) student Student @relation(fields: [studentId], references: [id]) @@map("assignment_submissions") } 2. Jalankan: npx prisma migrate dev --name add_assignments_submissions 3. Buat api/routes/assignments.route.ts: GET /api/assignments?teacherId=X → daftar tugas guru ini POST /api/assignments → buat tugas (teacher only) PUT /api/assignments/:id → edit tugas DELETE /api/assignments/:id → hapus tugas 4. Buat api/routes/submissions.route.ts: GET /api/submissions?assignmentId=X → daftar submission (guru lihat) POST /api/submissions → siswa kumpulkan tugas PUT /api/submissions/:id/grade → guru beri nilai + feedback 5. Daftarkan di index.ts 📦 Deliverable: Schema migrate berhasil. Route assignments dan submissions berjalan. GET /api/assignments mengembalikan data kosong (empty array). |

CANO — Frontend Sprint 2 ¦ UI: Form Absensi + Tree View Materi + Form Tugas

ℹ Cano: Kerjakan Task C-1 (UI form absensi) dengan mock data dulu. Setelah Valdi push endpoint ~11:30, langsung integrasi ke API nyata.

## TASK C-1  —  Halaman Input Absensi Guru (/hub/absensi/input)

Ini yang disorot PM. Guru perlu bisa membuka form absensi, melihat daftar siswa kelasnya, lalu klik status tiap siswa. Harus cepat dan mudah dipakai.

| 09:00 — 12:00 | Buat halaman /hub/absensi/input — form input absensi per kelas |
| --- | --- |
| 📋 Steps | 1. Buat file: app/hub/absensi/input/page.tsx 2. Layout halaman: HEADER: - Judul: "Input Absensi" - Dropdown: pilih kelas yang diajar guru ini - Date picker: tanggal (default hari ini) - Badge: status "Belum diinput" atau "Sudah diinput" (dari API) DAFTAR SISWA (setelah kelas dipilih): - List semua siswa aktif di kelas tersebut - Tiap baris: avatar inisial ¦ NIS ¦ Nama ¦ 4 tombol toggle status → [Hadir] [Izin] [Sakit] [Alpha] — highlight sesuai pilihan - Default semua siswa = Hadir (tombol Hadir aktif/hijau) - Field catatan: muncul jika status bukan Hadir (klik ikon catatan) FOOTER: - Tombol "Simpan Absensi" — disabled jika belum pilih kelas - Konfirmasi sebelum submit: "Simpan absensi 32 siswa untuk hari ini?" 3. State management: const [selectedClass, setSelectedClass] = useState(null) const [date, setDate] = useState(today) const [records, setRecords] = useState<Record[]>([]) // records = array { studentId, status, note } 4. Saat kelas dipilih: → Fetch GET /api/attendances/by-class?classId=X&date=YYYY-MM-DD → Map hasilnya ke state records (default hadir jika status null) 5. Saat tombol Simpan: → POST /api/attendances/bulk dengan body { classId, date, records } → Success: tampilkan toast "Absensi berhasil disimpan" + redirect ke /hub/absensi → Error duplikat: tampilkan alert "Absensi hari ini sudah pernah diinput" 6. Tambahkan menu "Input Absensi" di sidebar Hub (grup Akademik) 📦 Deliverable: Halaman /hub/absensi/input terbuka. Dropdown kelas berfungsi. Daftar siswa tampil. Toggle status bekerja. Submit berhasil. |

## TASK C-2  —  Halaman Materi — Tree View Modul (/hub/materi)

Update halaman materi yang sekarang masih empty state. Tambahkan tree view hierarki: Modul → Pertemuan → Materi. Guru bisa expand/collapse tiap level.

| 12:00 — 14:30 | Update /hub/materi/page.tsx — tree view modul pembelajaran |
| --- | --- |
| 📋 Steps | 1. Install library tree view (pilih salah satu): npm install @radix-ui/react-collapsible atau gunakan komponen accordion Tailwind custom (lebih ringan) 2. Struktur tree yang harus dirender: 📚 Modul 1 — Bilangan Bulat [▼ expand] [✏ edit] [🗑 hapus] └── Pertemuan 1 — Pengertian Bilangan [▼ expand] [+ tambah materi] └── 📄 Materi 1: PPT Bilangan.pptx [👁 preview] [🗑 hapus] └── 🎥 Materi 2: Video intro [👁 preview] [🗑 hapus] └── Pertemuan 2 — Operasi Penjumlahan [+ tambah materi] 📚 Modul 2 — Pecahan [▼ expand] + Tambah Modul Baru 3. Tombol aksi: - "+ Tambah Modul": buka modal form (judul modul, deskripsi, mapel) - "+ Tambah Pertemuan": buka modal form (judul pertemuan, nomor urut) - "+ Tambah Materi": buka modal upload (judul, tipe: PDF/PPT/Video, URL/file) - Edit/hapus tiap level 4. Data sementara: gunakan state lokal dulu dengan data dummy const [modules, setModules] = useState([ { id: 1, title: 'Modul 1 - Bilangan Bulat', sessions: [ { id: 1, title: 'Pertemuan 1', materials: [ { id: 1, title: 'PPT Bilangan.pptx', type: 'ppt', fileUrl: '#' } ]} ]} ]) 5. Setelah Valdi push backend: ganti state lokal dengan API call GET /api/modules?subjectId=X 📦 Deliverable: Halaman /hub/materi menampilkan tree view dengan data dummy. Expand/collapse berfungsi. Modal tambah modul terbuka. |

## TASK C-3  —  Halaman Tugas Guru (/hub/tugas)

Update halaman tugas yang masih empty state. Guru bisa buat tugas baru, lihat daftar tugas, dan lihat siapa yang sudah mengumpulkan.

| 14:30 — 17:00 | Update /hub/tugas/page.tsx — CRUD tugas + lihat submission |
| --- | --- |
| 📋 Steps | 1. Layout halaman tugas: HEADER: "Tugas" + tombol "+ Buat Tugas" LIST TUGAS (card per tugas): - Judul tugas - Mata pelajaran + deadline - Badge status: "Aktif" (deadline belum lewat) / "Selesai" - Angka submission: "18 / 32 dikumpulkan" - Tombol: [Lihat Submission] [Edit] [Hapus] 2. Modal "+ Buat Tugas": - Input: Judul tugas - Textarea: Deskripsi / instruksi - Date+time picker: Deadline - Dropdown: Mata Pelajaran - Upload file soal (opsional): accept .pdf, .docx, .pptx - Tombol: Simpan 3. Halaman /hub/tugas/[id]/submissions: - Tabel: Nama siswa ¦ Waktu kumpul ¦ File ¦ Status ¦ Nilai ¦ Aksi (beri nilai) - Filter: Semua / Sudah kumpul / Belum kumpul - Klik "Beri Nilai": slide panel / modal dengan input nilai + textarea feedback 4. Semua data masih mock dulu — ganti ke API setelah Valdi push assignments route 5. Tambah route di sidebar: menu "Tugas" href ke /hub/tugas 📦 Deliverable: Halaman /hub/tugas menampilkan daftar tugas mock. Modal buat tugas berfungsi. Halaman submission per tugas terbuka. |

# Jadwal Sync & GitHub Workflow

| Waktu | Valdi | Cano |
| --- | --- | --- |
| 09:00 — Start | Buat branch: feature/sprint2-backend Mulai Task V-1 bulk attendance | Mulai Task C-1 form absensi dengan mock data Branch: feature/sprint2-frontend |
| 11:30 — Sync 1 | PUSH Task V-1 (bulk attendance endpoint) Notify Cano: endpoint absen sudah tersedia | Pull branch Valdi Ganti mock data form absensi → API nyata |
| 12:00 — Sync 2 | Update progress di chat Mulai Task V-2 (backend modul) | Selesaikan integrasi form absensi Mulai Task C-2 tree view modul |
| 14:30 — Sync 3 | PUSH Task V-2 (modul route) Mulai Task V-3 (assignments schema + migrate) | Selesaikan tree view modul Mulai Task C-3 halaman tugas |
| 17:00 — End | Push semua Task V-3 Report: apa selesai, apa belum | Push semua frontend Report ke PM tentang progress |
| 17:30 — Review | Buat PR ke branch develop Review PR Cano | Buat PR ke branch develop Review PR Valdi |

🔄 Git branch naming: Valdi → feature/sprint2-backend ¦ Cano → feature/sprint2-frontend. Merge ke develop, bukan ke main langsung.

# Git Commands Hari Ini

// ===== VALDI ===== git checkout -b feature/sprint2-backend // Setelah Task V-1 selesai: git add api/routes/attendances.route.ts git commit -m "feat: bulk attendance + get-by-class endpoints - Sprint2" git push origin feature/sprint2-backend // Setelah Task V-2 selesai: git add api/routes/modules.route.ts api/routes/sessions.route.ts api/routes/materials.route.ts api/index.ts git commit -m "feat: learning modules, sessions, materials routes - Sprint2" git push origin feature/sprint2-backend // Setelah Task V-3 selesai: git add prisma/schema.prisma prisma/migrations/ api/routes/assignments.route.ts api/routes/submissions.route.ts git commit -m "feat: assignments + submissions schema & routes - Sprint2" git push origin feature/sprint2-backend

// ===== CANO ===== git checkout -b feature/sprint2-frontend // Setelah Task C-1 selesai: git add app/hub/absensi/ git commit -m "feat: attendance input form for teacher - Sprint2" git push origin feature/sprint2-frontend // Saat pull dari Valdi: git fetch origin feature/sprint2-backend git merge origin/feature/sprint2-backend // Jika ada conflict → selesaikan → git add → git commit // Setelah Task C-2 + C-3 selesai: git add app/hub/materi/ app/hub/tugas/ git commit -m "feat: module tree view + assignment CRUD UI - Sprint2" git push origin feature/sprint2-frontend

# Checklist Sprint 2 — Target Selesai Hari Ini

| # | Task / Fitur | Valdi ✓ | Cano ✓ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | API POST /api/attendances/bulk — input absensi batch per kelas | ✅ | — |
| 2 | API GET /api/attendances/by-class — daftar siswa + status per tanggal | ✅ | — |
| 3 | Route modul (modules.route.ts) — CRUD modul pembelajaran | ✅ | — |
| 4 | Route session (sessions.route.ts) — CRUD pertemuan | ✅ | — |
| 5 | Route material (materials.route.ts) — CRUD materi | ✅ | — |
| 6 | Schema Assignment + AssignmentSubmission — migrate berhasil | ✅ | — |
| 7 | Route assignments.route.ts + submissions.route.ts | ✅ | — |
| 8 | Halaman /hub/absensi/input — form input absensi guru selesai | — | ✅ |
| 9 | Form absensi terhubung ke API bulk (bukan mock) | — | ✅ |
| 10 | Halaman /hub/materi — tree view modul dengan data dummy | — | ✅ |
| 11 | Halaman /hub/tugas — daftar tugas + modal buat tugas | — | ✅ |
| 12 | Sidebar Hub diupdate: menu Input Absensi + Tugas href benar | — | ✅ |
| 13 | Semua perubahan push ke branch masing-masing | ✅ | ✅ |
| 14 | PR ke branch develop dibuat | ✅ | ✅ |

✓ Target PM terpenuhi: guru bisa input absensi dan kelola materi ajar. Sprint 3 akan fokus pada kalender akademik dan konsultasi siswa-guru.

# Preview Sprint 3 — Besok

| Valdi — Sprint 3 Backend Kalender Akademik (libur nasional, hari efektif) → update logic absensi agar akurat Backend Konsultasi (tabel + route Consultation) Role Kepala Sekolah (update enum + middleware) | Cano — Sprint 3 Halaman Kalender Akademik Admin — input libur, hari efektif UI Konsultasi siswa → guru (chat thread) Integrasi tree view modul dengan API backend |
| --- | --- |

Agenda Sprint 2 — Maleo SIAKAD  |  5 Mei 2026  |  Valdi & Cano  |  Guru: Absensi + Materi + Tugas